PROPUESTA PG

1. Explicación Detallada de la Propuesta

La empresa Baguer S.A.S., con una trayectoria de más de 30 años en el sector retail, enfrenta actualmente un desafío crítico en la gestión de su inventario para el área de textil masculino. A pesar de contar con 139 tiendas a nivel nacional y un robusto portafolio de más de 30 marcas, la distribución de mercancía se realiza mediante un análisis manual que resulta insuficiente para la magnitud de la operación. Esta dependencia de procesos manuales genera un desequilibrio donde ciertos puntos de venta sufren de sobrecarga de inventario, mientras otros pierden oportunidades comerciales por falta de tallas.

La propuesta consiste en el diseño de un modelo analítico de optimización que reemplace la toma de decisiones reactiva por una estrategia proactiva basada en datos. El sistema no solo se encargará de la reposición de stock, sino que gestionará de forma inteligente los traslados entre tiendas y la unificación de curvas de tallas. Esto se fundamenta en la teoría de que una logística de distribución eficiente garantiza que los productos adecuados lleguen al lugar correcto en el momento oportuno, maximizando así la rentabilidad.

El núcleo de la solución es la transformación de las reglas de negocio actuales (como el parámetro de permanencia mínima de 30 días en tienda) en algoritmos que analicen la rotación y los días de inventario en tiempo real. Al implementar este enfoque, el departamento de producto podrá optimizar el flujo de mercancía de categorías como camisas, pantalones y accesorios, asegurando que la oferta se alinee estrictamente con la demanda real del consumidor en cada zona geográfica.

2. Definición de Variables y Naturaleza Técnica

Para el diseño del software (enriquecido con los requerimientos técnicos de Python y Power BI discutidos), se definen las siguientes variables basadas en los indicadores de la empresa:

| Variable | Naturaleza | Descripción en el Proceso |
| --- | --- | --- |
| ID_Tienda | Categórica (String) | Identificador de los 139 puntos de venta. |
| Marca_ID | Categórica (String) | Clasificación entre las más de 30 marcas (Derek, Unser, etc.). |
| Nivel_Carga | Numérica (Entero) | Cantidad física de stock actual por referencia y tienda. |
| Ventas_Historicas | Numérica (Entero) | Registro de unidades vendidas para establecer patrones de demanda. |
| Indice_Rotacion | Numérica (Decimal) | Velocidad con la que se vende y reemplaza el producto. |
| Dias_Inventario | Numérica (Entero) | Tiempo estimado para el agotamiento del stock actual. |
| Dias_Permanencia | Numérica (Entero) | Contador para validar el cumplimiento de los 30 días mínimos en tienda. |
| Estado_Curva | Lógica (Booleano) | Identifica si una referencia tiene tallas faltantes para activar la unificación. |

--------------------------------------------------------------------------------

Sistema de Optimización de Inventarios con Motor Analítico en Python, LM y Dashboard en Power BI

1. Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar un sistema analítico integral que permita:

- Automatizar el cálculo de indicadores de inventario.

- Predecir demanda futura por Tienda–SKU.

- Detectar sobrestock y riesgo de quiebre.

- Generar sugerencias de redistribución entre tiendas.

- Incorporar un LM para análisis explicativo y priorización.

- Visualizar resultados estratégicos en dashboard ejecutivo.

2. Alcance Funcional

Incluye:

- ETL desde base transaccional.

- Modelo estrella analítico.

- Motor de KPIs.

- Modelo predictivo de demanda.

- Motor de reglas de redistribución.

- Capa de explicación mediante LM.

- Simulación histórica (backtesting).

- Dashboard gerencial.

No incluye:

- Automatización logística física.

- Integración directa con ERP productivo (solo lectura inicial).

3. Arquitectura General

3.1 Capas del Sistema

- Capa de Datos

  - Ventas históricas

  - Inventario actual

  - Catálogo productos

  - Información tiendas

- Capa Analítica (Python)

  - ETL

  - KPIs

  - Forecasting

  - Reglas de negocio

  - LM explicativo

- Capa de Persistencia

  - Base analítica (PostgreSQL o SQL Server)

  - Tablas de resultados e indicadores

- Capa de Visualización

  - Dashboard en Power BI

4. Plan de Implementación por Fases

FASE 1 — Modelado y Preparación de Datos

4.1 Diseño del Modelo Analítico

Crear modelo estrella:

- fact_inventario

- dim_tienda

- dim_producto

- dim_fecha

Granularidad:
Tienda – SKU – Talla – Día

4.2 ETL

To Do:

- Conectar a base transaccional.

- Extraer ventas e inventario.

- Normalizar formatos.

- Eliminar inconsistencias.

- Crear cargas incrementales diarias.

- Guardar datos procesados en base analítica.

FASE 2 — Motor de KPIs

5.1 Indicadores Obligatorios

Calcular por Tienda–SKU:

- Índice de Rotación

- Días de Inventario

- Días de Permanencia

- Sell Through %

- Cobertura proyectada

Guardar en tabla:
indicadores_tienda_sku

FASE 3 — Modelo Predictivo de Demanda

6.1 Implementación

- Modelo base:

  - Media móvil ponderada.

- Modelo ML:

  - Random Forest o XGBoost.

6.2 Validación

- Métricas: MAE, RMSE.

- Comparación contra baseline.

6.3 Outputs

- Demanda proyectada 30 días.

- Riesgo de quiebre.

- Gap inventario vs demanda.

Guardar en:
forecast_results

FASE 4 — Motor de Reglas de Redistribución

7.1 Reglas Iniciales

Baja Rotación

- Rotación < umbral

- Permanencia > 30 días

Sobrestock

- Días inventario > 90

Riesgo Quiebre

- Días inventario < 10

Curva Incompleta

- Identificar tallas faltantes

- Buscar complementariedad en otras tiendas

7.2 Resultado

Generar tabla:
sugerencias_redistribucion

Campos:

- Tienda origen

- Tienda destino

- SKU

- Cantidad sugerida

- Impacto estimado

FASE 5 — Integración de LM

8.1 Objetivo del LM

- Explicar indicadores críticos.

- Priorizar alertas.

- Generar narrativa ejecutiva automática.

8.2 Flujo

- Python genera indicadores.

- Se estructuran en JSON.

- Se envían al LM.

- Se almacena respuesta en tabla:

insights_lm

Campos:

- Tienda

- Marca

- Nivel criticidad

- Narrativa

- Fecha

FASE 6 — Simulación y Backtesting

9.1 Objetivo

Validar impacto del modelo usando datos históricos.

9.2 Métricas Comparativas

- Rotación antes vs después.

- Días inventario promedio.

- Capital inmovilizado.

- Ventas potencialmente recuperadas.

Guardar en:
simulation_results

FASE 7 — Dashboard Ejecutivo

10.1 Páginas Requeridas

- Panorama Nacional

  - Rotación promedio

  - Días inventario promedio

  - % tiendas en riesgo

- Mapa de Calor

  - Sobrestock por región

  - Riesgo de quiebre

- Redistribución Sugerida

  - Tabla dinámica de movimientos propuestos

- Curva de Tallas

  - % completitud por tienda

- Simulación

  - Escenario actual vs optimizado

FASE 8 — Automatización

11.1 Pipeline Diario

Secuencia automática:

- ETL

- Cálculo KPIs

- Forecast

- Reglas

- LM

- Actualización base analítica

- Refresh Power BI

11.2 Logging y Control

- Manejo de errores.

- Registro de ejecuciones.

- Versionado de modelos.

FASE 9 — Validación y Ajuste

- Validación con área de producto.

- Ajuste de umbrales.

- Validación de simulaciones.

- Documentación técnica completa.

5. Métricas de Éxito

- Reducción ≥ 20% sobrestock.

- Incremento ≥ 10% rotación promedio.

- Disminución días inventario.

- Aumento disponibilidad de tallas completas.

- Reducción capital inmovilizado.